## Slide 1: Friendly wallet
Green Team

## Slide 2: Friendly wallet
Назначение: сервис для совершения общих покупок в рамках одной группы людей.
Основная задача: честное распределение средств после совершения данных покупок.

## Slide 3: Основные требуемые возможности
Создание и сопровождение групп
Учет покупок, совершенных в течение продолжительного времени
Пересчет баланса участников
Создание заказов для покупки необходимых товаров
Сохранение и отображение истории событий связанных с группой
Изменение коэффициентов участия пользователей при оплате покупки
Дополнительные требования
Наличие мобильного интерфейса
Наличие веб-интерфейса

## Slide 4: Участники проекта
Баринов Дмитрий (веб-клиент)
Греченко Лаура (веб-клиент)
Певцов Игорь (сервис API)
Сухинин Александр (сервис API)
Рикардо Санчес (?)

## Slide 5: Основные задачи
Завершение верстки веб-интерфейса
Разрешение проблем связанных с сертификатами
Создание большей части необходимого API
Создание начальной js программы для связи с API
Минимальное отображение взаимодействия интерфейса с API

## Slide 6: Основные задачи
Завершение верстки веб-интерфейса
Разрешение проблем связанных с сертификатами
Создание большей части необходимого API
Создание начальной js программы для связи с API
Минимальное отображение взаимодействия интерфейса с API
Разработка структуры БД

## Slide 7: Принятые решения
Взаимодействие с api через ajax
Разрешение кросс-доменных запросов используя CORS
Рассмотрение MongoDB в качестве альтернативы

## Slide 8: Певцов Игорь
Развертка сервера
    Исправление ошибки с сертификатом
    API создания группы
Исправление ошибки с сертификатом
9 commit / 3,277 ++ / 221 –

## Slide 9: Баринов Дмитрий
Начало интеграции с API
    Регистрация
    Авторизация
    Домашняя страница пользователя
Верстка страниц
    Меню
    Чужой профиль
    Чужая группа
13 commits / 5,064 ++ / 2933 –

## Slide 10: Греченко Лаура
Верстка страниц
    Создание группы
    Изменение профиля
    Список участников группы
4 commit / 1116 ++ / 154 –

## Slide 11: Сухинин Александр
Согласование требований
Создание API
    Регистрация пользователя
    Авторизация
    Получение данных пользователя
Разработка структуры БД
12 commits / 2, 442 ++ / 1742 –

## Slide 12: Рикардо Санчес
0 commit / 0 ++ / 0 –

## Slide 13: Имеющиеся проблемы
CORS
Недостаток времени.

## Slide 14: Документирование системы
Новая документация касается разрабатываемого API
Проблемы:
Некоторые разделы содержат устаревшую или противоречивую информацию.
Некоторая информация отсутствует.
Некоторая документация представлена в неформальном виде.

## Slide 15: Текущее состояние
Количество встреч с заказчиком: +1 звонок
Отсутствуют страницы:
    Изменение коэффициентов
    Покупка
    История покупок пользователя
Разработано только 4 метода API
Начало интеграции с api на клиенте (3 метода)

## Slide 16: Задачи на следующий спринт
Завершение верстки веб-интерфейса
Создание необходимого API
Интеграция API
Завершение проекта

## Slide 17: Текущий вид

## Slide 18: Текущий вид

## Slide 19: Текущий вид

## Slide 20: Текущий вид

## Slide 21: Текущий вид
На https://fwallet.tk доступны другие страницы