## Slide 1: Friendly wallet
Green Team

## Slide 2: Friendly wallet
Назначение: сервис для совершения общих покупок в рамках одной группы людей.
Основная задача: честное распределение средств после совершения данных покупок.

## Slide 3: Основные требуемые возможности
Создание и сопровождение групп
Учет покупок, совершенных в течение продолжительного времени
Пересчет баланса участников
Создание заказов для покупки необходимых товаров
Сохранение и отображение истории событий связанных с группой
Изменение коэффициентов участия пользователей при оплате покупки
Дополнительные требования
Наличие мобильного интерфейса
Наличие веб-интерфейса

## Slide 4: Участники проекта
Баринов Дмитрий (веб-клиент)
Греченко Лаура (веб-клиент)
Певцов Игорь (сервис API)
Сухинин Александр (менеджер)
Рикардо Санчес (сервис API)

## Slide 5: Основные задачи
Максимальное определение ТЗ
Определение архитектуры
Развертка сервера
Создание простейшего API сервиса
Начальное определение структуры БД
Определение дизайна мобильного и веб интерфейсов

## Slide 6: Основные задачи
Максимальное определение ТЗ
Определение архитектуры
Развертка сервера
Создание простейшего API сервиса
Начальное определение структуры БД
Определение дизайна мобильного и веб интерфейсов
Верстка страниц веб-интерфейса

## Slide 7: Определение дизайна мобильного и веб интерфейсов
Изначальный план: подготовка макетов для верстки в Adobe Photoshop.
Проблемы:
Отсутствует должный опыт работы с Adobe Photoshop
Значительные временные затраты для определения очевидных вещей
Результат:
Отказ от задачи, переход на следующий этап
Изменение приоритетов
Использование черновых макетов

## Slide 8: Принятые решения
Трехуровневая архитектура
Переиспользование проектов предыдущего семестра
Мобильный клиент на основе мобильного сайта
Используемые инструменты:
WebStorm+less+autoprefixer
NetBeans
Apache2
MySql + phpmyadmin
Использоване dot.tk для получения домена 2го уровня
Покупка сервера на spacevds

## Slide 9: Певцов Игорь
Уточнение требований
    Общая функциональность
Развертка сервера
    Получение и привязка сертификата
    Получение и привязка домена
Адаптация сервера из приложения «Студент политеха»
1 commit / 2,236 ++ / 0 –
1 документ на wiki
3 закрытые задачи

## Slide 10: Баринов Дмитрий
Уточнение требований
    Общая функциональность
    Содержание веб-страниц
    Внешний вид веб-страниц
Создание эскизов страниц
    Домашняя страница пользователя
Верстка страниц
    Форма входа
    Домашняя страница пользователя
6 commits / 2,051 ++ / 983 –
1 документ на wiki
2+ закрытые задачи

## Slide 11: Греченко Лаура
Уточнение требований
    Общая функциональность
    Содержание веб страниц
Создание эскизов страниц
Верстка страниц
    Домашняя страница группы
0 commit / 0 ++ / 0 –
1 документ на wiki
2+ закрытые задачи

## Slide 12: Сухинин Александр
Управление проектом
Уточнение и согласование требований
Верстка страниц
Покупка и конфигурирование сервера
Выбор инструментов
Документирование результатов общих встреч
6 commits / 1, 212 ++ / 983 –
>4 документа на wiki + презентация
3+ закрытые задачи

## Slide 13: Рикардо Санчес
Уточнение требований
    Общая функциональность
Адаптация сервера приложения «Студент политеха»
Разработка структуры БД
0 commit / 0 ++ / 0 –
1 документ на wiki
2 закрытые задачи

## Slide 14: Имеющиеся проблемы
Сложность разработки дизайна веб-страниц.
Отсутствие опыта верстки.
Неудобства связанные с использованием css.
Проблемы с получением виртуального сервера.
Проблемы с использованием сертификата.

## Slide 15: Имеющиеся проблемы
Сложность разработки дизайна веб-страниц.
Отсутствие опыта верстки.
Неудобства связанные с использованием css.
Проблемы с получением виртуального сервера.
Проблемы с использованием сертификата.
Недостаток времени.

## Slide 16: Документирование системы
Всего 6 страниц из которых:
3 связаны с ТЗ
1 связана с разработка структуры БД
1 связана с настройкой используемых инструментов
1 содержит общие сведения и навигацию
Некоторые разделы содержат устаревшую иди противоречивую информацию.
Некоторая информация отсутствует.
Некоторая документация представлена в неформальном виде.

## Slide 17: Текущее состояние
Количество встреч с заказчиком: 1 + ~3 телефонных разговора.
Определено большинство требований к сервису
Определены все необходимые инструменты
Развернут сервер (fwallet.tk)
Создано 4 страницы из ~12
Адаптирован сервер приложения «Студент политеха»

## Slide 18: Задачи на следующий спринт
Завершение верстки веб-интерфейса
Разрешение проблем связанных с сертификатами
Создание большей части необходимого API
Создание начальной js программы для связи с API
Минимальное отображение взаимодействия интерфейса с API

## Slide 19: Разработка мобильного интерфейса.
Можно ли исключить, либо сильно ограничить функциональность мобильного интерфейса?
Причины:
Необходимость изучения особенностей мобильной верстки
Недостаток времени
Предлагаемое ограничение
Возможность авторизации
Получения списка групп
Регистрация покупки в рамках группы